# 亢龙数据备份与恢复系统V8.0

# 实施技术方案

中科热备（北京）云计算技术有限公司

目录

亢龙数据备份与恢复系统V8.0	- 1 -

实施技术方案	- 1 -

1、文档目的	- 3 -

2、实施环境确认	- 3 -

3、上架流程	- 3 -

3.1开箱检查	- 4 -

3.2安装导轨	- 4 -

第三步：机柜上安装外轨	- 5 -

4、说明	- 5 -

5、亢龙数据备份与恢复系统V8.0-Web端部署流程	- 6 -

5.1、上传部署软件包	- 6 -

5.2、启用数据库并授权	- 6 -

5.3、使用脚本创建数据库	- 6 -

5.4、修改数据库连接配置文件	- 7 -

5.5、修改vue配置文件	- 7 -

修改访问web端的主机ip以及php端口	- 7 -

5.6、启动web服务	- 7 -

6、亢龙数据备份与恢复系统V8.0-主控端部署流程	- 7 -

6.1、查看hbu-dir.conf参数	- 7 -

6.2、修改bconsole.conf 参数	- 8 -

6.3、启动dir端(主控端)	- 8 -

6.4、bconsole连接dir端测试	- 9 -

6.5、node.config参数	- 9 -

7、亢龙数据备份与恢复系统V8.0-存储端部署流程	- 10 -

7.1、查看hbu-sd.conf的参数	- 10 -

7.2、启动sd端(存储端)	- 11 -

8、亢龙数据备份与恢复系统V8.0-客户端部署流程	- 12 -

8.1、Linux端部署	- 12 -

8.1.1、上传客户端以及所需插件包	- 12 -

8.1.2、修改配置文件参数	- 12 -

8.1.3、数据库插件包部署	- 13 -

8.1.4、启动fd端(客户端)	- 13 -

8.2、Windows端部署	- 14 -

8.2.1、上传Windows的安装包exe程序	- 14 -

8.2.2、启动fd端	- 16 -

9、亢龙数据备份与恢复系统V8.0软件授权	- 17 -

9.1、获取主控端机器码	- 17 -

9.2、使用机器码与我方对接获取授权码	- 18 -

10、访问测试	- 18 -

11、备份任务新建并运行测试	- 19 -

11.1、客户端新建以及分配	- 19 -

11.2、Linux备份任务新建并测试	- 20 -

11.2.1、数据恢复	- 24 -

11.3、Windows备份任务新建并测试	- 27 -

11.3.1、数据恢复	- 30 -

11.4、数据库备份任务新建并测试	- 33 -

11.4.1、数据恢复	- 36 -

12、定时策略运行测试	- 39 -

12.1、备份策略添加	- 39 -

12.2、Linux定时增量备份	- 40 -

12.3、Windows定时增量备份	- 42 -

12.4、数据库定时增量备份	- 44 -

附录：升级说明	- 46 -

- 1、文档目的

本文档介绍了亢龙数据备份与恢复系统 V8.0的安装部署方法，目标读者为亢龙数据备份与恢复系统 V8.0实施与维护人员。帮助实施人员了解系统功能和使用，为实施人员在使用软件时提供技术指导。

- 2、实施环境确认

| 部署环境 |  |
| --- | --- |
| 配置 | 内容 |
| 备份一体机 单台物理节点 | 部署亢龙数据备份与恢复系统V8.0 ip根据现场策略待定 |
| 操作系统 | Centos7.5 |
| 数据库 | MySQL5.6 |
| 硬件 | 处理器：申威3231双路 CPU 32 核 主频：2.4GHZ 内存：256GB 硬盘：72TB 网络：配置2个千兆网口以及2个万兆光口 (含光模块，支持PCI扩展) |

- 3、上架流程

产品的上架以及线缆的连接。工具需要准备螺丝刀。安装前，请仔细检查各种安全事项和安全警示，确保符合相关要求，确认电源输入开关和所有设备的电源开关处于关闭状态，机架或电源输出的电源范围为中科热备一体机的工作范围。

- 3.1开箱检查

对照装箱单，开箱检查所有组件，确认组件齐全。如果出现任何不齐全或损坏，请尽快与我司联系。

- 3.2安装导轨

设备包装箱内随机带有配套导轨，包括左侧导轨（如下图）和右侧导轨。

导轨有两部分组成，①外轨；②内轨；

第一步：将内轨取出

第二步：设备上安装内轨

确定好机架U数后(注意两端的U数要一致)将内轨放在机箱侧面，内轨的小孔对应到机箱的小孔，拧上螺丝固定。

第三步：机柜上安装外轨

将外轨+托架安装到机架；

第四步：设备安装到导轨。

- 4、说明

亢龙数据备份与恢复系统V8.0分成四个部分：主控端(Dir)、客户端(FD)、存储端(SD)和Web管理。所有产品均为软件。

1、主控端需安装在Linux服务器，属于Web的后台支持程序，记录所有作业信息，可在此修改配置文件以供连接。

2、Web提供图形化操作界面，与主控端连接，实现备份服务器、客户端、存储的集中统一管理，对备份作业进行管理操作。Web端需与主控端安装于同一台节点，启动服务后可通过浏览器查看报表数据等。

3、客户端安装在每一台需要备份的客户机上，通过Web与主控端建立连接，可选择每一台客户机的需要备份的数据。

4、存储端部署在本地的一体机服务器上，与主控端连接，挂载硬盘到指定的存储卷上，将备份数据存放于此。

- 5、亢龙数据备份与恢复系统V8.0-Web端部署流程

- 5.1、上传部署软件包

rz -E （选择部署包hbu8.0.tar.gz上传）

tar -xf hbu8.0.20231128.tar.gz -C /opt/	（解压到/opt/下）

- 5.2、启用数据库并授权

systemctl disable firewalld --now（关闭防火墙）

systemctl start mysql（启动数据库）

mysql（登录mysql，本机登录无需密码）

use mysql;（使用mysql数据库）

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'Aa123456' WITH GRANT OPTION;（授权外部连接）

flush privileges;（刷新数据库权限）

exit;（退出）

- 5.3、使用脚本创建数据库

/opt/hbu8.0/bin/create_mysql_database

/opt/hbu8.0/bin/make_mysql_tables

- 5.4、修改数据库连接配置文件

- vi /opt/hbu8.0/webservice/hbp/.env

- 5.5、修改vue配置文件

vim /opt/hbu8.0/webservice/vue2/webconfig.js

修改访问web端的主机ip以及php端口

window.VITE_BASE_URL = 'http://21.85.107.70:9501'

- 5.6、启动web服务

/opt/hbu8.0/scripts/start_web_server.sh

- 6、亢龙数据备份与恢复系统V8.0-主控端部署流程

- 6.1、查看hbu-dir.conf参数

vim /opt/hbu8.0/bin/hbu-dir.conf

(1)dir端口默认为10001，如果有服务占用可改为其他端口，没有则默认

(2)dbaddress为Dir端的指认的数据库ip地址，dbname为数据库名，dbuser为数据库登录用户，dbpassword为数据库登录密码(此处指认的是本机，所以密码为空)

修改完成后保存退出

- 6.2、修改bconsole.conf 参数

vi /opt/hbu8.0/bin/bconsole.conf

修改为连接主控端的ip端口

- 6.3、启动dir端(主控端)

/opt/hbu8.0/bin/hbu-dir -f -v -d 100 -c /opt/hbu8.0/bin/hbu-dir.conf

- 6.4、bconsole连接dir端测试

/opt/hbu8.0/bin/bconsole -c /opt/hbu8.0/bin/bconsole.conf

- 6.5、node.config参数

说明：sd与fd端启动前必须修改此配置文件，以供和dir端进行连接

第一部分为本机节点ip

第二部分为主控端dir的节点ip以及端口

- 7、亢龙数据备份与恢复系统V8.0-存储端部署流程

说明：存储端如果与主控端在同一节点，那么直接启动即可，以下是针对非同一节点的部署启动

- 7.1、查看hbu-sd.conf的参数

vi /opt/hbu8.0/bin/hbu-sd.conf

sd端口默认为10003，如果有服务占用须改为其他端口，没有则默认

使用路线进行数据备份时默认备份到的路径，须保证备份路径真实存在

- 7.2、启动sd端(存储端)

/opt/hbu8.0/bin/hbu-sd -f -v -d 100 -c /opt/hbu8.0/bin/hbu-sd.conf

- 8、亢龙数据备份与恢复系统V8.0-客户端部署流程

说明：客户端如果与主控端在同一节点，那么直接启动即可，以下是针对非同一节点的部署启动

- 8.1、Linux端部署

- 8.1.1、上传客户端以及所需插件包

上传客户端包并解压

rz -E

tar -xf HBUClient_CentOS7_x64.tar.gz -C /opt/

上传数据库插件包并解压

cd /opt/hbu8.0/clientservice/subsystem/

tar -xf HBUMysqlAgent_CentOS7_mysql8_x64.tar.gz

- 8.1.2、修改配置文件参数

vim mysql/mysql.conf

根据当前客户端实际情况修改MySQL的数据目录，属主属组，一般情况下默认

vi /opt/hbu8.0/bin/hbu-fd.conf

客户端默认端口为10002，如端口冲突可进行更改

- 8.1.3、数据库插件包部署

cd /opt/hbu8.0/clientservice/subsystem/mysql

确认so动态链接库无误

source export

ldd mysql-fd.so

拷贝mysql-fd.so文件到/opt/hbu8.0/bin目录下

- cp ./mysql-fd.so /opt/hbu8.0/bin/

- 8.1.4、启动fd端(客户端)

/opt/hbu8.0/bin/hbu-fd -f -v -d 100 -c /opt/hbu8.0/bin/hbu-fd.conf

显示loadPlugin，说明插件加载成功

- 8.2、Windows端部署

- 8.2.1、上传Windows的安装包exe程序

HBUv8.0-x64.exe，右击管理员身份运行

选择需要进行安装的功能，点击下一步

### 8.2.2、启动fd端

Win+R打开运行输入services.msc

选中HBU File Service服务，右击启动

- 9、亢龙数据备份与恢复系统V8.0软件授权

- 9.1、获取主控端机器码

/opt/hbu8.0/bin/bconsole -c /opt/hbu8.0/bin/bconsole.conf

*getusercode

- 此处机器码为：0fd9c5093b652aa7813bd5d36a5a0760

- 9.2、使用机器码与我方对接获取授权码

- /opt/hbu8.0/bin/bconsole -c /opt/hbu8.0/bin/bconsole.conf

- reglicense 授权码

- 10、访问测试

- 浏览器访问业务服务器ip:8888进行web端访问

- 11、备份任务新建并运行测试

- 11.1、客户端新建以及分配

登录admin

用户->用户列表->新建->新建操作员

资源->客户端->新建->新建客户端

登录sadmin

用户->用户列表->操作员->配置权限

- 资源->客户端->分配

创建存储（admin用户）

新建存储端(输入存储端名称，ip地址，端口，设备，介质类型)来进行新建

创建介质池

新建介质池(输入介质池名称，介质池保护器，最大容量，卷标前缀，选择最大介质数，卷最大作业数，归档复制备份介质池，存储设备)来进行新建

- 11.2、Linux备份任务新建并测试

登录backup

备份恢复->数据备份->新建

(1)选中指定的客户端，需要备份的数据类型，点击下一步

(2)选择需要备份的数据

(3)选择存储端以及备份介质，点击下一步

(4)输入任务名称，点击完成新建

- (5)选择刚才新建的备份作业进行全量备份

- (6)监控可以查看当前备份进度以及备份数据量

(7)备份完成后，历史记录可以看到正常终止

- (8)查看存储端的备份存储情况

- 可以看到备份数据以存储卷保存成功

- 11.2.1、数据恢复

- 新建数据恢复作业

- (1)选中刚才进行全量备份的任务，点击下一步

- 选择时间点以及需要恢复的数据，点击下一步

- 选择需要恢复到的客户端以及存储路径，需求选择作业标签和恢复选项，点击下一步

- (4)设置任务名称以及备注，点击完成

- (5)选中新建的恢复作业，点击启动，开始进行数据恢复

- (6)恢复完成后，历史记录可以看到正常终止

- (7)查看刚才选中的客户端恢复路径，可以看到数据恢复成功

- 11.3、Windows备份任务新建并测试

登录backup	备份恢复->数据备份->新建

- (1)选中指定客户端，需要备份的数据类型，点击下一步

(2)选择需要备份的数据

(3)选择存储端以及备份介质，点击下一步

(4)输入任务名称，点击完成新建

- (5)选择刚才新建的备份作业进行全量备份

- (6)监控可以查看当前备份进度以及备份数据量

(7)备份完成后，历史记录可以看到正常终止

- (8)查看存储端的备份存储情况

- 可以看到备份数据以存储卷保存成功

### 11.3.1、数据恢复

- 新建数据恢复作业

- (1)选中刚才进行全量备份的任务，点击下一步

- (2)选择时间点以及需要恢复的数据，点击下一步

- (3)选择需要恢复到的客户端以及存储路径，需求选择作业标签和恢复选项，点击下一步

- (4)设置任务名称以及备注，点击完成

- (5)选中新建的恢复作业，点击启动，开始进行数据恢复

- (6)恢复完成后，历史记录可以看到正常终止

- (7)查看刚才选中的客户端恢复路径，可以看到数据恢复成功

- 11.4、数据库备份任务新建并测试

- 登录backup		系统管理->资源管理->客户端

- (1)选中指定客户端，点击权限配置，添加MySQL实例

- (2)新建数据级备份任务

- (3)选中需要备份的客户端，选择备份的数据类型

- (4)选择刚才添加的MySQL实例

- (5)选择存储端以及介质池，一般情况下为默认，点击下一步

- (6)输入任务名称，点击完成

- (7)选择刚才新建的备份作业启动完全备份

- (8)监控可以查看当前备份进度以及备份数据量

(9)备份完成后，历史记录可以看到正常终止

- (10)查看存储端的备份存储情况

- 可以看到备份数据以存储卷保存成功

- 11.4.1、数据恢复

- 新建数据恢复作业

- (1)选中刚才进行全量备份的任务，点击下一步

- (2)选择时间点以及需要恢复的数据，点击下一步

- (3)选择需要恢复到的客户端以及存储路径，需求选择作业标签和恢复选项，点击下一步

- (4)设置任务名称以及备注，点击完成

- (5)选中新建的恢复作业，点击启动，开始进行数据恢复

- 可以看到数据库的存储目录恢复了最新的数据

- 12、定时策略运行测试

- 12.1、备份策略添加

- backup用户可以编辑策略，来对指定作业进行定时启动

- 系统管理->策略管理->新建

- 新建策略，编辑每1天进行一次作业启动

- 12.2、Linux定时增量备份

- (1)在刚才全量备份的目录下添加一条数据

- 添加策略，为每一天14:15进行一次增量备份

- (3)可以看到作业上显示了下次的定时执行时间，为14:15分

(4)看到定时开始了备份作业，历史记录开始时间为策略时间14:15，正常终止

- (5)可以看到存储端的目录存储了增量备份的数据卷，时间为14:15

- 12.3、Windows定时增量备份

- (1)在刚才全量备份的目录下添加一条数据

- (2)添加策略，为每一天16:00进行一次增量备份

- (3)可以看到作业上显示了下次的定时执行时间，为16:00

(4)可以看到定时开始了备份作业，历史记录开始时间为策略时间16:00，正常终止

- (5)可以看到存储端的目录存储了增量备份的数据卷；时间为16:00

- 12.4、数据库定时增量备份

- 查看刚才进行全量备份数据库的初始库表数据

- 在里面创建并插入数据进行增量备份测试

- (2)添加策略，为每一天17:00进行一次增量备份

- (3)可以看到作业上显示了下次的定时执行时间，为17:00

(4)可以看到定时开始了备份作业，历史记录开始时间为策略时间17:00，正常终止

- (5)可以看到存储端的目录存储了增量备份的数据卷；时间为17:00

- 附录：升级说明

当业务因某种原因需要升级时，根据具体情况由我方人员进行现场或远程升级，当需远程升级时机房或设备旁需有人协助。